PLAN DE CALIDAD Y PRUEBAS DEL PRODUCTO

FINTEC — Prototipo de banca digital

Isabela Castrillón Galeano · Samara Cordero Castillo

Alison Rojas Restrepo · Jhon Fredy Zapata López · Juan José Rodríguez Valderrama

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

Ingeniería de Software 1 · Docente: Elizabeth Gómez Yepes

2026

# Contenido

1. Atributos de calidad priorizados

2. Plan de aseguramiento de calidad (SQA)

3. Estrategia de pruebas

4. Casos de prueba y su revisión

5. Evidencia de ejecución

6. Reporte de defectos

7. Matriz de trazabilidad

8. Acta de prueba de aceptación

9. Registro de uso de IA

10. Material de consulta (APA)

# 1. Atributos de calidad priorizados

Se seleccionan los atributos de calidad de ISO/IEC 25010:2023 más relevantes para un prototipo bancario, donde el riesgo mayor está en el manejo del dinero y el control de acceso. Para cada atributo se asigna una métrica verificable mediante los casos de prueba definidos en la sección 4.

Nota sobre tensiones: privilegiamos seguridad y fiabilidad sobre usabilidad cuando entran en conflicto —por ejemplo, el mensaje genérico "usuario o contraseña incorrectos" sacrifica claridad para no revelar cuál dato está mal (RNF-02, Esc. 2 del documento de requisitos).

| Atributo | Prioridad | Descripción | Métrica verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguridad | Crítico | Control de acceso por rol, bloqueo por intentos fallidos, cierre automático de sesión y verificación de cuenta bloqueada en cada transacción. | 100 % de intentos de login tras bloqueo rechazados en 10 ejecuciones. Sesión cerrada automáticamente a 10 min ± 5 s de inactividad. |
| Fiabilidad | Crítico | El saldo disponible nunca queda en negativo y toda reversión restituye exactamente el valor original. | 0 transacciones con saldo < 0 en una batería de 50 transferencias aleatorias. Diferencia 0 entre saldo antes y después de aplicar reversión. |
| Usabilidad | Medio | Mensajes de error claros y feedback inmediato (toast) para cada acción válida o inválida. | 100 % de las acciones muestran toast o mensaje .err en ≤ 500 ms sobre los 27 casos de prueba. |
| Portabilidad | Medio | Diseño responsivo desde 1280×720 y compatible con las dos últimas versiones estables de Chrome, Firefox y Edge (RNF-03, RNF-04). | 0 errores visuales o funcionales reportados sobre 15 pantallas verificadas en los 3 navegadores. |
| Mantenibilidad | Bajo | Lógica de negocio separable y testeable, con cobertura por pruebas unitarias de caja blanca. | Cobertura de ramas ≥ 80 % sobre la lógica de dominio extraída de Fintec.html. Medido: 82,19 % de ramas, 89,41 % de sentencias y 84,21 % de funciones (Vitest 3.2.4 + v8). |

# 2. Plan de aseguramiento de calidad (SQA)

Se aplican revisiones preventivas por etapa del ciclo de vida (metodología incremental, ver documento de requisitos sección 2). La revisión de requisitos ya corrigió 3 vacíos de la primera entrega (RF-06, RF-07, RF-08) y la revisión de código de esta iteración detectó 11 defectos (sección 6).

| Etapa | Revisión | Realizada por | Criterio | Hallazgos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisitos | Revisión del documento de especificación v1 contra la entrevista con el cliente. | Equipo + docente | Cada necesidad expresada debe quedar como RF/RNF/RN con criterios de aceptación verificables. | Se detectaron 3 necesidades sin requisito formalizado (notificaciones, reportes descargables, dashboard contable). Se incorporaron RF-06, RF-07 y RF-08 en la versión corregida. |
| Diseño | Revisión de pantallas, navegación y flujos del prototipo. | Equipo | Cada RF tiene pantalla asociada; la navegación respeta roles. | OK tras corregir el control de rol en go(). |
| Código | Revisión manual del prototipo HTML/JS a la luz de los RF/RN. | Equipo | Cada RF/RN tiene código asociado; cada camino de error registra motivo. | 11 defectos encontrados (ver sección 6), todos corregidos en la iteración actual. |
| Pruebas | Diseño, revisión y ejecución de casos de prueba de caja negra y pruebas unitarias de caja blanca. | Equipo | Al menos un caso por RF crítico; cobertura de ramas de las funciones de dominio. | Ver secciones 4 a 7. |

### Criterios de aceptación del producto

- 100 % de los RF implementados y con al menos un caso de prueba.

- 100 % de las RN cumplidas en los casos de caja negra.

- 0 defectos abiertos con severidad crítica.

- Defectos de severidad alta: a lo sumo 1 abierto, con justificación escrita.

- Acta de prueba de aceptación firmada por el cliente FINTEC.

# 3. Estrategia de pruebas

La estrategia se organiza en cuatro niveles (unitaria, integración, sistema y aceptación) y combina técnicas de caja blanca y caja negra. La prioridad por riesgo pone en primer lugar las operaciones que mueven dinero y el control de acceso, porque un defecto en ellas tiene impacto financiero directo e irreversible.

| Nivel | Alcance | Técnica | Marco / herramienta | Justificación por riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitaria | Funciones de dominio: transferir, _reversar, entrar, cambiarPassword, aportar, retirar. | Caja blanca (cobertura de ramas) | Vitest sobre un módulo fintec.core.js extraído del prototipo. | Son las funciones que mueven dinero y gobiernan el acceso; un fallo es defecto crítico. |
| Integración | Interacción pantalla → función de dominio → estado del banco en memoria. | Caja negra | Ejecución manual en Chrome DevTools. | Confirma que lo probado unitariamente también funciona desde la UI. |
| Sistema | Flujos completos: registro → login → transferir → recibir → consultar movimientos → exportar. | Caja negra, guiada por los escenarios de la especificación. | Checklist manual sobre el prototipo servido en localhost. | Es el camino que vivirá el cliente final. |
| Aceptación | 6 flujos prioritarios con el cliente FINTEC. | Caja negra ejecutada con el cliente. | Acta firmada (sección 8). | Es la condición para dar por cerrado el incremento. |

### Priorización por riesgo (mayor → menor)

Transferencias (RF-04) · Login y bloqueo (RF-02 / RNF-02) · Devolución y cancelación (RF-05) · Cambio de contraseña (RF-06) · Bolsillos (RF-03 / RN-02) · Dashboard contable (RF-08) · Reportes (RF-07).

# 4. Casos de prueba y su revisión

Los casos siguientes derivan de los 4 escenarios de comportamiento del documento de requisitos (secciones 9) y de los RF/RN. Para cada campo relevante se incluyen casos válidos, inválidos, faltantes y de valores en los extremos de lo permitido. La columna "Revisión" indica si el caso fue aceptado tal cual, ajustado respecto del draft original (y por qué) o descartado.

| ID | Req | Tipo | Precondición | Entrada | Pasos | Resultado esperado | Escenario | Revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | RF-04 / Esc.1 | Válido | María con disponible $2.450.000 | Destino Laura, monto $100.000, nota "Prueba" | 1. Login María. 2. Enviar. 3. Elegir Laura. 4. Monto 100.000. 5. Transferir | Movimiento Completada; disponible María = $2.350.000; disponible Laura = $3.900.000; alertas a ambos. | Esc.1 | Aceptado |
| CP-02 | RF-04 / Esc.1 | Borde | María con disponible $2.450.000 | Monto = $2.450.000 | Igual a CP-01 con monto = disponible | Movimiento Completada; disponible María = $0. | Esc.1 | Aceptado |
| CP-03 | RF-04 / RN-01 / Esc.1 | Inválido (saldo insuficiente) | María con disponible $2.450.000 | Monto $5.000.000 | Igual a CP-01 con monto > disponible | Movimiento Rechazada con motivo "Saldo insuficiente"; disponible María sin cambio; alerta en el panel. | Esc.1 | Aceptado |
| CP-04 | RF-04 | Inválido (monto 0) | Usuario autenticado | Monto = 0 | Transferir con monto 0 | Mensaje "Escribe un monto mayor que cero"; sin movimiento registrado. | Esc.1 (excepción) | Aceptado |
| CP-05 | RF-04 | Inválido (negativo) | Usuario autenticado | Monto = -100 | Transferir con monto negativo | Mensaje de error; sin movimiento registrado. | Esc.1 (excepción) | Aceptado |
| CP-06 | RF-04 / RN-07 | Inválido | Admin bloquea cuenta Carlos previo a la prueba | María → Carlos, $50.000 | 1. Admin bloquea a Carlos. 2. María intenta transferir a Carlos | Mensaje "La cuenta destino está bloqueada"; sin movimiento. | RN-07 | Aceptado |
| CP-07 | RF-04 | Inválido | — | Cuenta destino inexistente (ID libre) | Transferir a un ID que no existe | Mensaje "Esa cuenta no existe"; sin movimiento. | Esc.1 (excepción) | Aceptado |
| CP-08 | RN-07 | Inválido | María autenticada | Admin bloquea a María desde panel | 1. María logueada. 2. Admin bloquea su cuenta | La sesión de María se cierra y es redirigida al login con mensaje. | RN-07 | Ajustado — se extendió también a pagos y bolsillos |
| CP-09 | RF-02 | Válido | Cliente registrado | Doc 1023456789, pass maria123 | Login | Redirige a dashboard de usuario. | Esc.2 | Aceptado |
| CP-10 | RF-02 | Válido | Admin registrado | Doc admin, pass admin123 | Login | Redirige al panel admin. | Esc.2 | Aceptado |
| CP-11 | RF-02 | Válido | Contable registrado | Doc contable, pass conta123 | Login | Redirige al panel contable. | Esc.2 | Aceptado |
| CP-12 | RF-02 | Inválido (pass mal) | — | Doc válido, pass incorrecta | Login | Mensaje genérico "Usuario o contraseña incorrectos" (no revela cuál). | Esc.2 | Aceptado |
| CP-13 | RF-02 | Inválido (doc inexistente) | — | Doc inexistente, cualquier pass | Login | Mismo mensaje genérico, incrementa contador para ese doc. | Esc.2 | Aceptado |
| CP-14 | RNF-02 / Esc.2 | Borde (umbral de bloqueo) | — | 5 intentos fallidos con el mismo documento | Repetir login erróneo 5 veces | Cuenta queda bloqueada 15 min para ese documento específico (no global). | Esc.2 (excepción) | Aceptado |
| CP-15 | RN-07 | Inválido | Admin bloqueó la cuenta | Doc y pass correctos | Login tras bloqueo | Rechazo con mensaje "cuenta bloqueada por el administrador". | RN-07 | Aceptado |
| CP-16 | RF-01 / Esc.3 | Válido | — | Nombre, doc nuevo, tipo CC, fecha 1995-05-10, correo válido, pass ≥ 8 | Registrar | Cuenta creada con saldo $0 y disponible para login. | Esc.3 | Aceptado |
| CP-17 | RF-01 / Esc.3 | Inválido (duplicado) | Doc 1023456789 ya existe | Mismo doc | Registrar | Mensaje "El documento ya se encuentra registrado"; no se crea cuenta. | Esc.3 (excepción) | Aceptado |
| CP-18 | RF-01 | Inválido (pass corta) | — | Pass = "abc123" (6 chars) | Registrar | Mensaje "al menos 8 caracteres"; no se crea cuenta. | Esc.3 | Aceptado |
| CP-19 | RF-01 | Inválido (correo mal) | — | Correo = "no-es-correo" | Registrar | Mensaje "formato de correo inválido". | Esc.3 | Aceptado |
| CP-20 | RF-01 | Borde (edad mínima) | — | Fecha de nacimiento que da 17 años | Registrar | Mensaje "mayor de 18 años"; no se crea cuenta. | Esc.3 | Aceptado |
| CP-21 | RF-01 | Faltante (nombre) | — | Nombre vacío | Registrar | Mensaje "nombre, documento y contraseña son obligatorios". | Esc.3 | Aceptado |
| CP-22 | RF-01 | Inválido (formato doc) | — | Doc con espacios/símbolos | Registrar | Mensaje "documento inválido". | Esc.3 | Aceptado |
| CP-23 | RF-05 / RN-05 / Esc.4 | Válido | Transferencia Completada existente | ID del movimiento | 1. Admin abre panel. 2. Devolver | Reversión Completada enlazada al original; saldos restablecidos; alerta a ambos usuarios. | Esc.4 | Aceptado |
| CP-24 | RF-05 / RN-05 / Esc.4 | Inválido (ya revertida) | Movimiento ya revertido | ID del movimiento | Devolver otra vez | Botón deshabilitado o mensaje "Este movimiento ya fue revertido". | Esc.4 (excepción) | Ajustado — se añadió atributo disabled al botón |
| CP-25 | RF-05 | Inválido (saldo destino) | Destino con saldo < monto original | ID del movimiento | Devolver | Rechazo con mensaje "no tiene saldo suficiente para devolver"; no se mueve dinero. | RF-05 | Aceptado |
| CP-26 | RF-04 / RF-05 | Válido (nuevo estado) | Transferencia Completada | ID del movimiento | Admin → Cancelar | Se crea movimiento Cancelación con estado "Cancelada" enlazado al original; saldos restablecidos. | RF-04 | Aceptado |
| CP-27 | RF-03 / RN-02 | Válido | María con bolsillos "Vacaciones $800k" y "Emergencias $350k" | — | Ir a Inicio | Total mostrado = disponible + $1.150.000 (suma de bolsillos). Los bolsillos no suman al disponible. | RF-03 | Aceptado |
| CP-28 | RN-02 | Válido | María con disponible y bolsillo | Aportar $200.000 a Vacaciones y luego retirar $100.000 | En Bolsillos: aportar, luego retirar | Disponible decrece $200k, bolsillo sube $200k; retiro invierte parcialmente. | RF-03 | Aceptado |
| CP-29 | RN-02 | Inválido | María con disponible $2.450.000 | Aportar $5.000.000 | Aportar a bolsillo | Mensaje "No tienes ese disponible"; sin cambio. | RF-03 | Aceptado |
| CP-30 | RF-06 CA-06.2 | Válido | Usuario autenticado con pass actual conocida | Pass actual correcta + nueva ≥ 8 + confirmación igual | En Alertas: cambiar contraseña | Pass actualizada; se genera alerta "Contraseña modificada el <fecha hora>". | RF-06 | Aceptado |
| CP-31 | RF-06 | Inválido | Usuario autenticado | Pass actual incorrecta | Cambiar contraseña | Mensaje "la contraseña actual no coincide"; sin cambio. | RF-06 | Aceptado |
| CP-32 | RF-06 | Inválido (igual) | Usuario autenticado | Pass nueva = pass actual | Cambiar contraseña | Mensaje "debe ser distinta a la actual"; sin cambio. | RF-06 | Aceptado |
| CP-33 | RF-07 CA-07.1 | Válido | Usuario con movimientos en el mes | Rango = mes actual | Exportar CSV | Se descarga fintec-movimientos.csv con cabecera y 1+ filas en el formato: ID;Fecha;Tipo;Origen;Destino;Valor;Estado. | RF-07 | Aceptado |
| CP-34 | RF-07 | Borde (rango vacío) | Usuario sin movimientos en el rango | Rango = próximo año | Exportar CSV | Toast "No hay movimientos en ese rango"; no se descarga archivo. | RF-07 | Aceptado |
| CP-35 | RF-08 CA-08.1/8.2 | Válido | Contable con historial sembrado | Rango = mes actual | Dashboard contable → aplicar rango | Se muestran Ingresos, Egresos y Saldo neto correctos; desglose por tipo. | RF-08 | Aceptado |
| CP-36 | Seguridad / Rol | Inválido (bypass) | María autenticada | Ejecutar go("a-panel") en consola | Intentar acceder al panel admin siendo usuario | Redirige a u-inicio y muestra toast "No tienes acceso a esa sección". | RF-02/RN-06 | Ajustado — añadido mapa ROL_PANTALLA |
| CP-37 | RNF-01 | Borde (inactividad) | Usuario autenticado | 10 min sin interacción | Dejar sesión inactiva 10 min | Toast "Sesión cerrada por inactividad" y vuelta al login. | RNF-01 | Aceptado |
| CP-38 | RF-04 (topes) / Esc.1 | Válido (confirmación) | María autenticada con disponible $2.450.000 | Cuenta destino 009-441-220 escrita a mano, monto $100.000 | 1. Login María. 2. Ir a Transferir. 3. Escribir la cuenta destino y el monto. 4. Transferir | El panel de confirmación muestra el nombre del titular "Laura Díaz" y el monto $100.000; aún no se mueve dinero (disponible María = $2.450.000, Laura = $3.800.000). | RF-04 (topes) | Aceptado |
| CP-39 | RF-04 (topes) | Válido (cancelación) | Confirmación de destinatario en pantalla | Cuenta 009-441-220, monto $100.000 | 1. Transferir para abrir la confirmación. 2. Cancelar la confirmación | El panel de confirmación queda vacío; disponible de María sin cambio y ningún movimiento registrado. | RF-04 (topes) | Aceptado |
| CP-40 | RF-04 (topes) | Inválido (cuenta propia) | María autenticada | Cuenta destino 001-234-567 (la suya), monto $50.000 | 1. Escribir su propia cuenta como destino. 2. Transferir | Mensaje de error sobre la "propia cuenta"; sin movimiento registrado. | RF-04 (topes) | Aceptado |
| CP-41 | RF-04 (topes) / RN-01 | Inválido (tope diario) | María con tope diario $50.000 y mensual $1.000.000 guardados | Cuenta 009-441-220, monto $60.000 | 1. Ir a Notificaciones. 2. Guardar topes 50.000 / 1.000.000. 3. Transferir $60.000 | Mensaje "tope diario"; movimiento registrado con estado Rechazada y motivo de tope diario; disponible María = $2.450.000. | RF-04 (topes) | Aceptado |
| CP-42 | RF-04 (topes) | Válido (consumo de cupo) | María con tope diario $150.000 y mensual $1.000.000 | Envío de $100.000 y luego intento de $60.000 | 1. Guardar topes 150.000 / 1.000.000. 2. Enviar $100.000. 3. Intentar enviar $60.000 | Cupo diario inicial $150.000; tras el envío queda $50.000; el segundo envío se rechaza con mensaje "tope diario". | RF-04 (topes) | Aceptado |
| CP-43 | RF-04 (topes) | Inválido (tope incoherente) | María autenticada | Tope diario $900.000, tope mensual $500.000 | En Notificaciones: guardar topes | Mensaje "el tope diario no puede superar al mensual"; el tope diario conserva el valor por defecto. | RF-04 (topes) | Aceptado |
| CP-44 | RF-04 (topes) / Datos iniciales | Válido (datos semilla) | Aplicación recién cargada, sin sesión | — | 1. Cargar la aplicación. 2. Listar los clientes y sumar disponible + bolsillos | El sistema arranca con 6 clientes y $18.000.000 en total. | RF-04 (topes) | Aceptado |
| CP-45 | RF-05 | Válido | Sesión de administrador | — | Abrir el panel de administrador | El resumen muestra 6 cuentas activas y $18.000.000 en custodia. | Esc.4 | Aceptado |
| CP-46 | RF-05 | Válido | Sesión de administrador | Documento 1023456789 | Pulsar Ver en la fila del cliente | El detalle muestra disponible, bolsillos, correo, topes y sus últimos movimientos; Cerrar lo oculta. | Esc.4 | Aceptado |
| CP-47 | RF-05 | Válido | Sesión de administrador | — | Abrir Historial global | Se listan todas las operaciones del sistema, de todas las cuentas. | Esc.4 | Aceptado |
| CP-48 | RF-05 | Válido (filtros) | Sesión de administrador | Estado=Rechazada; luego cuenta 000-000-000 | Filtrar, limpiar y volver a filtrar | Solo aparecen las rechazadas; al limpiar vuelven todas; una cuenta inexistente muestra el aviso de que nada coincide. | Esc.4 | Aceptado |

# 5. Evidencia de ejecución

La batería se ejecutó sobre el producto con Vitest. Para que las pruebas corran contra el mismo código que se entrega y no contra una copia paralela, la lógica de dominio se extrae de Fintec.html en cada ejecución (tests/extract-core.mjs) y se carga en un DOM real montado con jsdom a partir del propio HTML. La salida completa está en /evidencia/vitest-output.txt.

### Condiciones de ejecución

- Fecha de ejecución: 27/10/2026 13:55

- Entorno: Windows 11 · Node v24.11.0 · Vitest 3.2.4 · jsdom 26.1.0 · entorno de pruebas del equipo

- Comando: npm test  /  npm run cobertura

- Casos diseñados: 48

- Pruebas ejecutadas: 51

- Aprobadas: 51

- Fallidas: 0

Los 44 casos disenados se ejecutaron como 47 pruebas automatizadas: CP-23, CP-35 y CP-36 se desdoblaron en dos pruebas cada uno (CP-23b busqueda por correo, CP-35b filtro de rango y CP-36b acceso del rol contable) para aislar la condicion verificada.

### Resumen de resultados

| Métrica | Resultado |
| --- | --- |
| Pruebas ejecutadas | 51 |
| Aprobadas | 51 (100 %) |
| Fallidas | 0 |
| Cobertura de sentencias | 89,41 % |
| Cobertura de ramas | 82,19 % |
| Cobertura de funciones | 84,21 % |

### Verificación de que las aserciones pueden fallar (prueba de mutación)

Una batería que nunca falla no demuestra nada. Se introdujo a propósito un defecto en tres ramas de decisión críticas del producto y se comprobó que la batería lo detecta, señalando además el caso correcto. Evidencia en /evidencia/mutacion-output.txt.

| ID | Rama intervenida | Mutación aplicada | Caso que la detecta | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-01 | RN-01 control de saldo insuficiente | if (monto > u.disponible) -> if (false) | CP-03 | Detectada: 1 fallo |
| M-02 | RNF-02 bloqueo por intentos fallidos | if (intentosPorDoc[doc] >= MAX_INTENTOS) -> if (false) | CP-14 | Detectada: 1 fallo |
| M-03 | RN-05 marca de movimiento revertido | m.revertida = true -> m.revertida = false | CP-24 | Detectada: 1 fallo |

### Artefactos de evidencia

- /evidencia/vitest-output.txt — salida completa del runner con los 40 resultados y la tabla de cobertura.

- /evidencia/mutacion-output.txt — las tres ejecuciones con mutación y el caso que falla en cada una.

- /evidencia/coverage/ — reporte de cobertura generado por v8.

- /tests/fintec.test.mjs — código de las pruebas (anexo).

- /tests/extract-core.mjs — extractor que garantiza que se prueba el producto entregado.

# 6. Reporte de defectos

Los siguientes 11 defectos fueron detectados en la revisión de código (SQA, sección 2) contra la especificación de requisitos y los escenarios de comportamiento, y fueron corregidos en la iteración actual. Cada defecto incluye el caso de prueba que lo revelaría, los pasos para reproducirlo y la severidad asignada según su impacto financiero y de seguridad.

| ID | Caso | Descripción | Pasos / Esperado vs Obtenido | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | CP-14 | Bloqueo tras 5 intentos era una variable global; bloqueaba el login de todas las cuentas, no solo de la que falló. | 1. Fallar 5 veces con doc A. 2. Intentar login válido con doc B. Esperado: B entra. Obtenido: B también estaba bloqueado. | Alta | Corregido (intentosPorDoc/bloqueoPorDoc) |
| D-02 | CP-19 / CP-20 | El registro aceptaba cualquier correo y cualquier fecha de nacimiento sin validar edad mínima. | Registrar con correo "a" y fecha 2015-01-01. Esperado: dos errores. Obtenido: cuenta creada. | Media | Corregido (regex de correo y cálculo de edad ≥ 18) |
| D-03 | CP-36 | Un usuario con sesión podía abrir el panel admin ejecutando go("a-panel") en consola. | 1. Login María. 2. En DevTools: go("a-panel"). Esperado: redirección. Obtenido: panel admin visible. | Crítica | Corregido (mapa ROL_PANTALLA en go()) |
| D-04 | CP-24 | El botón Devolver seguía habilitado tras revertir y mostraba error en lugar de impedir el clic. | Devolver una transferencia dos veces seguidas. Esperado: segundo clic imposible. Obtenido: aparece error. | Baja | Corregido (atributo disabled cuando m.revertida) |
| D-05 | CP-37 | No existía cierre de sesión por inactividad (RNF-01). | Login y dejar la pestaña 10 min inactiva. Esperado: logout automático. Obtenido: la sesión seguía abierta. | Alta | Corregido (temporizador global de 10 min) |
| D-06 | CP-08 | Si el admin bloqueaba una cuenta activa, el usuario seguía pudiendo transferir hasta cerrar sesión. | 1. María logueada. 2. Admin la bloquea. 3. María intenta transferir. Esperado: logout. Obtenido: transferencia procesada. | Alta | Corregido (chequeo de estado en pagar, aportar, retirar, crearBolsillo, go() y alternarBloqueo) |
| D-07 | CP-23 (negativa) | Admin no podía buscar usuarios por correo (RF-05 CA-05.1). | En el buscador escribir el correo de un usuario. Esperado: aparece. Obtenido: no filtra. | Media | Corregido (incluido correo en filtro + label) |
| D-08 | CP-30 / CP-31 / CP-32 | No existía funcionalidad de cambio de contraseña ni la notificación asociada (RF-06 CA-06.2). | Buscar la opción en el app. Esperado: existe. Obtenido: no existe. | Alta | Corregido (card en Alertas + función cambiarPassword con alerta fechada) |
| D-09 | CP-35 | Dashboard contable sin filtro por fecha ni métricas de ingresos/egresos/saldo neto (RF-08 CA-08.1). | Abrir el panel. Esperado: filtro + 3 totales. Obtenido: solo totales acumulados sin filtro. | Media | Corregido (ctbRango + ingresos/egresos/neto) |
| D-10 | CP-26 | No existía el estado "Cancelada" ni la acción Cancelar del admin (RF-04 CA-04.1). | Buscar en el panel admin la opción Cancelar. Esperado: existe. Obtenido: solo Devolver. | Media | Corregido (función cancelar + estado Cancelada en filaMov) |
| D-11 | CP-06 | Pagos y bolsillos no verificaban si la cuenta está bloqueada (RN-07). | Bloquear cuenta y tratar de pagar un convenio. Esperado: rechazo. Obtenido: pago procesado. | Media | Corregido (guard en pagar, aportar, retirar, crearBolsillo) |
| D-12 | CP-38 / CP-39 | El selector de cuenta destino listaba a todos los clientes del sistema con su nombre y número de cuenta, exponiendo datos personales de terceros a cualquier usuario autenticado. | 1. Login María. 2. Abrir Transferir y desplegar el selector de destino. Esperado: solo la cuenta que el usuario escriba. Obtenido: la lista completa de clientes con nombre y número de cuenta. | Media | Corregido (campo de texto + confirmación del titular antes de enviar) |
| D-13 | CP-41 / CP-42 / CP-43 | RF-04 se titula "Gestión de transacciones y límites" pero no existía ningún tope de transferencia implementado. | Enviar transferencias sucesivas hasta agotar el disponible. Esperado: rechazo al superar un tope. Obtenido: no hay tope alguno, todas se procesan. | Media | Corregido (topes diario y mensual configurables por usuario, con rechazo registrado) |

### Análisis por causa raíz

- Alcance de variables (D-01, D-05): estado del sistema modelado como global cuando debía ser por entidad; se trasladó a diccionarios por doc.

- Validación de entradas (D-02): la especificación pide datos obligatorios y formatos; el prototipo pedía los datos pero no los validaba.

- Control de acceso (D-03, D-06, D-11): el prototipo autenticaba pero no autorizaba por rol ni verificaba estado de cuenta en cada acción.

- Omisión de requisitos (D-07, D-08, D-09, D-10): correspondían a RF-05 CA-05.1, RF-06 CA-06.2, RF-08 CA-08.1 y RF-04 CA-04.1 que no estaban implementados.

- Manejo de estados de UI (D-04): el botón no reflejaba el estado del recurso.

# 7. Matriz de trazabilidad

Vincula cada requisito con los casos de prueba que lo verifican, los defectos relacionados y el estado de la verificación. Esta matriz es la contraparte, en el plano de pruebas, de la matriz requisito ↔ escenario ↔ diagrama que aparece en la especificación de requisitos.

| Requisito | Caso(s) de prueba | Defecto(s) | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | CP-16, CP-17, CP-18, CP-19, CP-20, CP-21, CP-22 | D-02 | Validación completa de datos de registro | 7/7 OK (CP-16 a CP-22) |
| RF-02 | CP-09, CP-10, CP-11, CP-12, CP-13 | D-01 | 3 caminos de login + mensaje genérico | 5/5 OK (CP-09 a CP-13) |
| RF-03 | CP-27, CP-28, CP-29 | — | Total = disponible + bolsillos; bolsillos no mezclan | 3/3 OK (CP-27 a CP-29) |
| RF-04 | CP-01 a CP-07, CP-26 | D-10 | Estados y reglas de monto | 8/8 OK (CP-01 a CP-07, CP-26) |
| RF-05 | CP-23, CP-24, CP-25, CP-26 | D-04, D-07, D-10 | Admin busca, devuelve y cancela | 5/5 OK (CP-23, CP-23b, CP-24, CP-25, CP-26) |
| RF-06 | CP-30, CP-31, CP-32 | D-08 | Cambio de contraseña + notificación | 3/3 OK (CP-30 a CP-32) |
| RF-07 | CP-33, CP-34 | — | Exportar CSV por rango | 2/2 OK (CP-33, CP-34) |
| RF-08 | CP-35 | D-09 | Dashboard con filtro + métricas | 2/2 OK (CP-35, CP-35b) |
| RNF-01 | CP-37 | D-05 | Autologout 10 min | 1/1 OK (CP-37) |
| RNF-02 | CP-14 | D-01 | Bloqueo 15 min por cuenta | 1/1 OK (CP-14) |
| RN-07 | CP-06, CP-08, CP-15 | D-06, D-11 | Cuenta bloqueada no transacciona | 3/3 OK (CP-06, CP-08, CP-15) |
| Rol / seguridad | CP-36, CP-36b | D-03 | Validación de rol en navegación | 2/2 OK (CP-36, CP-36b) |
| RF-04 (topes) | CP-38, CP-39, CP-40, CP-41, CP-42, CP-43, CP-44 | D-12, D-13 | Confirmación del titular destino antes de enviar y topes diario/mensual configurables con rechazo registrado | 7/7 OK (CP-38 a CP-44) |
| RF-05 (panel admin) | CP-45, CP-46, CP-47, CP-48 | — | Resumen de operación, detalle de cuenta e historial global filtrable | 4/4 OK (CP-45 a CP-48) |

Cobertura: 8 de 8 RF (100 %), 2 de 4 RNF (RNF-01 y RNF-02; RNF-03 y RNF-04 se verifican por inspección en navegadores), 5 de 7 RN con caso dedicado (RN-01, RN-02, RN-04, RN-05, RN-07); RN-03 y RN-06 se verifican como efecto colateral de los casos anteriores.

# 8. Acta de prueba de aceptación

La prueba de aceptación se realiza con el representante de FINTEC, ejecutando los 6 flujos de mayor valor para el negocio. El cliente decide si acepta el producto, lo acepta con condiciones o lo rechaza, y lo deja consignado al pie de este documento.

### Casos ejecutados en la prueba de aceptación

| # | Caso | Flujo de negocio | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CP-16 | Alta de nueva cuenta | ☐ Aceptado ☐ Observado ☐ Rechazado |
| 2 | CP-09 + CP-14 | Login y bloqueo tras 5 intentos | ☐ Aceptado ☐ Observado ☐ Rechazado |
| 3 | CP-01 + CP-03 | Transferencia válida y rechazo por saldo | ☐ Aceptado ☐ Observado ☐ Rechazado |
| 4 | CP-23 | Devolución administrativa | ☐ Aceptado ☐ Observado ☐ Rechazado |
| 5 | CP-30 | Cambio de contraseña con notificación | ☐ Aceptado ☐ Observado ☐ Rechazado |
| 6 | CP-33 + CP-35 | Reporte CSV y dashboard contable | ☐ Aceptado ☐ Observado ☐ Rechazado |

### Datos del cliente

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Fecha de la prueba |  |
| Nombre del representante de FINTEC |  |
| Cargo |  |
| Decisión | ☐ Aceptado ☐ Aceptado con condiciones ☐ Rechazado |
| Observaciones del cliente |  |
| Firma del representante |  |
| Firma del equipo desarrollador |  |

# 9. Registro de uso de IA

El equipo utilizó asistentes de IA para acelerar la revisión del código del prototipo, la derivación de casos de prueba a partir de los escenarios de la especificación y la redacción del presente documento. Todos los casos y resultados reportados fueron verificados por el equipo contra la especificación.

### Herramientas y uso

| Herramienta | Modelo / versión | Para qué se usó |
| --- | --- | --- |
| Cursor (Agent mode) | Claude 4.7 (modo thinking) | Revisión del código del prototipo, implementación de las correcciones derivadas de los defectos, generación del borrador de casos de prueba a partir de los 4 escenarios de la especificación y redacción del presente documento. |
| OpenSpec (enfoque) | — | Encuadre del formato de escenarios y de casos (Entrada / Resultado esperado / Excepción) para que los resultados esperados vengan de la especificación y no del comportamiento del código. |

### Evolución de los prompts principales

| v | Prompt | Cambio respecto de la anterior | Motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Revisa el archivo" | — | Primer análisis libre del prototipo. |
| 2 | "Corrige los problemas detectados" | Pide acción tras el diagnóstico. | Separar la fase de análisis de la fase de corrección para que los cambios estén justificados. |
| 3 | "La idea es no cambiar nada visual" | Restricción explícita de alcance. | Preservar el diseño ya validado con el cliente y evitar que la refactorización arrastre cambios visuales no acordados. |
| 4 | "Revisa qué cumplimos y qué no respecto del documento de calidad" | Pide análisis sistemático de gaps. | Pasar de corrección puntual a trazabilidad completa contra la rúbrica. |
| 5 | "Entrégame un archivo con los casos de prueba y empieza a completar todo lo del documento" | Pide materializar el entregable. | Convertir el análisis en el documento académico calificable. |

### Casos propuestos por la IA que se descartaron o ajustaron

- Descartado: caso de "transferencia a cuenta de otro banco". No está en el alcance del RF-04 del prototipo; la especificación cubre solo cuentas FINTEC.

- Ajustado: el caso de "cerrar sesión al bloquear" originalmente verificaba solo transferencias. Se amplió a pagos y bolsillos porque RN-07 aplica a toda transacción.

- Ajustado: el botón "Devolver" originalmente no reflejaba estado; se le añadió el atributo disabled para que el caso CP-24 se verifique a nivel de UI y no solo de validación.

# 10. Material de consulta

International Organization for Standardization. (2023). ISO/IEC 25010:2023 — Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Product quality model. ISO.

International Organization for Standardization. (2021). ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 — Software and systems engineering: Software testing: Part 3: Test documentation. ISO.

ISO/IEC/IEEE. (2018). ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering: Life cycle processes: Requirements engineering. IEEE.

Myers, G. J., Sandler, C., & Badgett, T. (2012). The art of software testing (3.ª ed.). Wiley.

Object Management Group. (2017). OMG Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1. OMG.

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.ª ed.). Pearson Educación.